# 贵州省房屋建筑与市政工程施工许可管理

# 实施细则（2026版）

# (征求意见稿)

# 第一章  总  则

第一条  为了加强对我省房屋建筑与市政工程建设活动的监督管理，规范市场秩序，保障工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》、《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规和规章，结合我省实际，制定本实施细则。

- 第二条  我省行政区域内的房屋建筑与市政工程开工前，建设单位应向工程所在地县级以上人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证。法律、法规另有规定的，从其规定。

- 开工是指房屋建筑与市政工程的永久性工程正式破土开槽开始施工，如进行基础施工、土石方开挖或者边坡治理。在此以前的准备工作,如地质勘探、平整场地、拆除旧有建筑物、临时建筑、施工用临时道路、通水、通电等不属于开工建设。

- 第三条  下列建筑工程应当申请办理建筑工程施工许可证：

- 1.新建、改建、扩建的房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装工程（房屋建筑是指具有顶盖、梁柱和墙壁，供人们生产、生活等使用的建筑物），包括商品住宅、公共租赁住房、保障性租赁住房、共有产权住房、棚户区改造工程、危旧房改造工程、城中村改造工程、宿舍类建筑、办公建筑、旅馆酒店建筑、商业建筑、居民服务建筑、文化建筑、教育建筑、体育建筑、卫生建筑、民政建筑、科研建筑、人防建筑、限额以上居民自建房、其他；附属设施是指与房屋建筑配套建造的围墙、水塔等附属的建筑设施；

- 2.市政工程的新建、改建、扩建工程，包括供水工程、燃气工程、集中供热工程、轨道交通工程、道路桥梁工程、地下综合管廊工程、排水工程、园林绿化工程、市容环境卫生工程、其他；

- 3.单独立项的其他行业专业工程配套房屋建筑、城镇市政基础设施工程；

- 4.新建、改建、扩建房屋建筑竣工验收前的装饰装修工程、依法单独发包的装饰装修工程、既有公共建筑装饰装修工程。

- 第四条  下列工程不在建筑工程施工许可范围：

- 1.工程投资额不足30万（含30万元）或者建筑面积在300平方米以内（含300平方米）的房屋建筑与市政基础设施工程；

- 2.城市规划区或乡村规划区范围外的工程；

- 3.房屋建筑和市政工程以外的其他行业工程；

- 4.整体立项的铁路、交通、水利、能源、民航、电力、通信、矿山、有色、石油、人防等行业工程配套房屋建筑、市政工程；

- 5.个人住宅室内装饰装修工程；

- 6.拆除工程以及其他依法不实施施工许可制度的工程；

- 7.老旧小区改造项目中基础类改造工程（包括小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修，小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施改造提升，以及光纤入户、架空线规整（入地）等）；

- 8.《中华人民共和国建筑法》第八十三条第二款、第三款规定的建筑活动；

- 9.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程；

- 10.军事房屋建筑工程施工许可的管理，按国务院、中央军事委员会制定的办法执行。

# 第二章  施工许可证申办

第五条  建筑工程施工许可包括新办、变更、延期、注销、遗失补办、既有公共建筑装饰装修六个子项，由省住房城乡建设厅在贵州政务服务网发布事项办事指南，各市（州、地）、县（区、市、特区）领取后对外发布。各子项申请材料清单和申请表、承诺书模板附后。

第六条 施工许可新办

建设单位办理施工许可证提交的所有申请材料，原则上建设单位应统一。针对用地批准手续，提供用地批准相关证照、自然资源和规划部门出具的无需办理用地批准手续的情况说明，租用土地的提供土地权属证明和租赁协议，各地土地豁免清单中的项目无需提供用地批准手续；针对工程规划许可证，提供建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证，各地工程规划许可豁免清单中的项目无需提供工程规划许可证。

建设单位可以申请整个工程的施工许可，也可以选择“基坑支护和土方开挖”、“建筑基础及主体”两阶段分别申请办理建筑工程施工许可，两阶段应由同一施工单位实施（除基抗支护和土方开挖工程是单独立项的项目外）。“基坑支护和土方开挖”阶段，无需提供：建设工程规划许可证、特殊建设工程消防设计审查意见书；需提供：基坑支护和土方开挖的专项设计施工图审查合格书，《建设工程直接发包预登记表》及办理施工许可的其他相关资料。直接发包预登记阶段确定的施工单位，需具备承接整个工程的相应资质，否则不予办理后续的直接发包备案，造成的所有后果由建设单位自行承担。

被依法查处无施工许可证施工的，若工程未完工，应当按照本实施细则及时补办施工许可证。补办时一并上传下列其中一种凭据：住建部门移交综合行政执法的材料，综合执法部门出具的处罚决定书和缴款凭证，综合执法部门出具的无需处罚意见书，质量安全监督部门出具的停工相关凭证（无证施工违法行为在五年内未被发现的工程提供，期限从工程停工之日起计算）。已完工的建筑工程，相关责任主体依法追究法律责任，不再补办施工许可证，被追究法律责任的相关凭证或质量安全监督部门出具的停工相关凭证（无证施工违法行为在五年内未被发现的工程提供，期限从工程停工之日起计算）作为后续办理手续依据。

第七条 施工许可变更

施工许可证信息不得随意变更。确需变更的，需在确保工程质量安全的前提下，征得相关主管部门同意，提交相关材料，向原发证机关申请办理变更手续。建设单位或施工单位发生变更的，建设单位应先申请变更原施工许可证建设内容，将变更建设单位或施工单位后还需建设内容从原施工许可证上扣除，重新申请领取新的施工许可证。施工许可证上各信息变更，本实施细则对所需材料清单进行分类细化，详见附件。

为便于现场监管和施工许可证延续管理，施工许可证变更内容可以备注在新办施工许可证上。

第八条 施工许可延期

建设单位自领取施工许可证之日起三个月内未开工，在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。

施工许可证延期后制发的证照，发证日期为此次延期办结日期，同时备注原发证时间及延期次数，证照其余内容与原施工许可证一致。

第九条 施工许可注销

以下情况可以办理施工许可证注销：

1.按照住房和城乡建设部《建筑工程施工许可管理办法》第八条，施工许可证自行废止的；

2.申领施工许可证后未施工，需变更建设单位或施工单位的；

3.按照《中华人民共和国行政许可法》第六十九条、第七十条，施工许可被撤销、被注销的。

本条第一、第二款，由建设单位主动申请注销，建设单位提交注销申请表及相关资料后，报施工许可审批部门审批同意，同时对外公示无异议后注销；本条第三款，由施工许可审批部门知会建设单位，对外公示无异议后进行强制注销。

同一工程名称同一建设内容不能申领多个施工许可证，将原施工许可证注销后，才能申办同一工程名称同一建设内容的新的施工许可证。

第十条 施工许可遗失补办

纸质版施工许可证遗失的，可以申请补办施工许可证，需提交报纸或公共网络媒体申明作废的公告，以及其他申请材料，向原发证机关申请遗失补办。

第十一条 既有公共建筑装饰装修施工许可

本实施办法所称的既有公共建筑，是指已取得房屋所有权或者使用权且交付投入使用的合法的非居住类房屋建筑。

已取得房屋所有权或者使用权，通过提交房屋所有权证或证明其合法权益的有效凭证（如房屋产权或购房合同、房屋租赁合同）；新建房屋如无或不能提供有效证明，出具房屋质量监督部门的竣工验收证明、建设工程规划许可证及附件。

第十二条 施工许可证实行网上办理。建设单位通过政务平台进入工程建设项目审批管理系统，在线填写申请表，提交相应材料进行申请（材料为原件扫描件，需盖章位置加盖印章，有条件的地区支持加盖电子签章）。

信息涉密项目或特殊项目，不便网上办理的，按线上申报材料要求，线下提交申请材料、线下办理。

建设单位申请办理施工许可证时提交的有关资料应当真实有效，反映真实情况，并对申请材料实质内容的真实性负责，不得弄虚作假。

第十三条 施工许可试行容缺办理的，建设单位提供施工图设计文件审查机构出具的技术性审查合格意见书,以及容缺办理承诺书，审批部门容缺施工图审查合格书办理施工许可手续。

## 第十四条 工程质量、安全监督手续与施工许可合并办理，相关申报材料进行整合，通过系统将对应材料转质量、安全监督手续办理部门和施工许可审批部门。

质量、安全监督机构和施工许可审批部门并联审批时限2个工作日，不互为前置，1个工作日内送达施工许可证，合计办理时限3个工作日以内。材料需补正的，计时从企业重新上传材料时起算。

第十五条 施工许可审批部门应当依照法定的施工许可条件对施工许可申请进行审查，不得违法减少或增设施工许可条件。不得要求申请人提交与施工许可条件无关的技术资料和其他资料。

第十六条 全面实行建筑工程施工许可证电子证照。建筑工程施工许可证电子证照与纸质证照具有同等法律效力。建设单位可以通过工程审批系统查询施工许可办理情况，在办理完成后自行下载、打印和使用建筑工程施工许可证电子证照。

需线下办理的涉密项目，发证机关根据需要可以A3纸套打系统模板加盖公章作为有效的施工许可证，原印刷版的空白施工许可证停止使用。

施工许可证采用住房和城乡建设部统一规定的格式，禁止伪造、变造和涂改施工许可证。

# 第三章  施工许可的管理

第十七条 省人民政府住房城乡建设主管部门负责全省房屋建筑与市政工程施工许可证的管理工作。

市（州）、贵安新区、县（市、区、特区）、高新技术开发区等住房城乡建设主管部门负责本行政区域内房屋建筑与市政工程施工许可证的管理工作。

第十八条 建设单位应当在房屋建筑与市政工程施工现场显著位置张贴施工许可证打印件或复印件，公示施工许可内容。

第十九条 建设单位应当自取得施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。

第二十条 房屋建筑与市政工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内向质量、安全监督机构提交中止报告。报告内容应当包括中止施工的时间、原因、施工进度、维护管理措施等，并按规定做好房屋建筑与市政工程的维护管理工作。

房屋建筑与市政工程恢复施工时，建设单位应当向质量、安全监督机构提交恢复报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，质量、安全监督机构应对施工许可证条件进行核验。核验建设单位、施工单位（或者工程总承包单位）、施工范围等内容与原施工许可证中载明的信息是否一致。核验一致的，当场审核通过；核验不一致的，变更或重新申领施工许可证。

第二十一条 施工许可审批部门对申请人提交的资料不齐备的，应当一次性告知需要补正的全部资料。在发证后七个工作日内，施工许可审批部门将本行政区域施工许可决定信息向社会公布，接受公众查询。

第二十二条 加强分阶段施工许可项目的批后监管，监督机构应充分运用数字化手段，对各阶段施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全。

建设单位在各阶段施工完成后，及时申请下一阶段的施工许可，如无法及时申请，须立即停止施工，并采取有效措施保证施工现场安全。

第二十三条 各级住房城乡建设主管部门应加强发证后监管工作，对申请人承诺履行情况开展全覆盖检查，并通过系统进行比对分析，对申请人的承诺内容是否属实进行核查。发现有未履行承诺的，责令其停工整改，整改后仍不符合要求的，由原发证机关撤销施工许可证，因违背承诺造成的一切后果，由建设单位自行承担。发现有涉嫌违法违规行为的，应移送相关单位实施行政处罚，符合列入黑名单情形的，依规定列入黑名单实行惩戒，并通过各地门户网站向社会公开。相关信息同步推送“贵州省建筑业监管和公共服务系统”诚信库。

第二十四条 各级住房城乡建设主管部门及监督机构应当建立施工许可巡查制度。发现未取得施工许可证擅自开工等违法、违规行为的，应当依法查处或移送相关违法违规线索。

第四章  法律责任

第二十五条  建设单位处罚。施工许可证的申办存在违法行为的，依照《建筑工程施工许可管理办法》进行处罚，具体如下：

对于未取得施工许可证或者为规避施工许可证办理将工程项目分解后擅自施工的，由质量、安全监督机构责令停止施工，限期改正，由有处罚权的部门对建设单位处工程合同价款1%以上2%以下罚款；对施工单位处3万元以下罚款。

建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的，由原发证机关撤销施工许可证，由质量、安全监督机构责令停止施工，并由有处罚权的部门处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并由有处罚的部门处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建设单位伪造或者涂改施工许可证的，由质量、安全监督机构责令停止施工，并由有处罚权的部门处1万元以上3万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  责任人员处罚。依照本办法规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下罚款。

单位及相关责任人受到处罚的，作为不良行为记录予以通报。

发证机关及其工作人员，违反本办法，有下列情形之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分：

## （一）对不符合条件的申请人准予施工许可的；

（二）对符合条件的申请人不予施工许可或者未在法定期限内作出准予许可决定的；

（三）对符合条件的申请不予受理的；

（四）利用职务上的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；

（五）不依法履行监督职责或者监督不力，造成严重后果的。

第二十七条  建设单位认为施工许可证管理机关办理施工许可的具体行政行为侵犯其合法权益的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第二十八条  任何单位和个人有权对未取得施工许可证擅自施工等违法、

违规行为进行检举。

- 第五章  附  则

第二十九条 本实施细则由省人民政府住房城乡建设主管部门负责解释。

第三十条 本实施细则自2026年6月1日起施行。原《贵州省建设厅关于印发贵州省建筑工程施工许可管理实施细则的通知》（黔建施通〔2007〕550号）同时废止。

附件：施工许可新办、变更、延期、注销、遗失补办、既有公共建筑装饰装修六个子项申请材料清单、申请表、承诺书模板

附件1施工许可新办

施工许可证申请表

| 项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程分类 |  |  |  | □房屋建筑工程 □市政基础设施工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  |  | □新建 □改建 □扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项批复（备案）机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 立项批复（备案）时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设用地规划许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查合格书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中标通知书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模（平方米）/长度（米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同价格（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，地上建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中，地下建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中，人防面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为基坑支护和土方开挖阶段类施工许可证 |  |  |  | ○是○否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位法定代表人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位法定代表人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位项目负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位项目负责人手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位项目负责人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位项目负责人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位法定代表人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位法定代表人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位项目负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位项目负责人手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位项目负责人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位项目负责人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位法定代表人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位法定代表人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位项目经理手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位项目经理证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位法定代表人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位法定代表人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总监理工程师手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位法定代表人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位法定代表人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位法定代表人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位负责人姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位负责人证件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总承包单位负责人证件号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总承包单位负责人手机号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证申请表单体从表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单体建（构）筑物名称 | 建筑面积(平方米)/长度(米) | 地上建筑面积(平方米) |  | 地下建筑面积(平方米) | 地上层数 | 地下层数 | 抗震设防烈度 | 是否超限高层建筑 | 绿色星级 | 结构体系 | 耐火等级 | 建造方式（装配式、现浇等） | 单体工程总造价（万元） |  | 占地面积(平方米) | 建筑工程高度(含地上、地下米) | 长度(米) | 跨度(米) |  |
| 建设单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人（印鉴） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.建设单位、工程名称、建设地址:分别与建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证建设单位、建设项目名称、建设位置信息一致；

2.建设工程项目明细表中单体建筑面积及相关信息：工程无双倍或多倍计容情况的，分别与建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证对应单体总面积及相关信息一致；工程存在双倍或多倍计容情况的，单体建筑面积与施工图审查对应单体的建筑面积一致，单体其余信息与建设工程规划许可证或乡村建设规划许可证对应单体相关信息一致；

3.合同价格：若申报施工许可的范围与中标通知书或直接发包备案范围一致，合同价格与中标或发包施工价格一致；若申报施工许可的范围小于中标通知书或直接发包备案范围，以企业提供的建设单位与施工单位拆分的施工合同价格为准。

4.五方责任主体及项目负责人：与施工中标通知书或直接发包备案表一致，同时在贵州省建筑业监管和公共服务系统校验通过。

施工许可证新办材料清单

1.在线填报的申请表加盖建设单位及法定代表人印鉴；

2.授权委托书、建设单位营业执照、被委托人身份证；

3.建筑工程用地批准手续（建设单位持有土地使用权证、不动产权证、建设用地批准书和建设用地规划许可证（建设用地批准书与建设用地规划许可证合并的，提供建设用地规划许可证即可）、国有土地有偿使用合同或国有土地划拨决定书之一的，均可认定为用地批准手续）；（系统推送）

4.建设工程规划许可证或乡村规划许可证；（系统推送）

5.建筑施工中标通知书（含招标投标情况书面报告）或建设工程直接发包备案表；

6.施工图审查合格书（含勘察和设计）；（系统推送）

7.特殊建设工程消防设计审查意见书；（系统推送）

8.承诺书。

施工许可新办承诺书模板

承诺书

申请人已经知晓并全面理解申请建设工程质量安全监督手续及建筑工程施工许可证的有关要求，现就       项目作出以下承诺:

（一）施工现场三通一平、临时设施和围挡已经到位，基本具备施工条件。

（二）已依法签订施工、监理合同。

（三）在工程项目开工前向工程监督机构提交以下材料:

1.建设、勘察、设计、施工、监理五方责任主体单位项目负责人员组成及联系方式。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人工程质量终身责任承诺书。

3.施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文地质观测资料、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料和有关情况说明。

4.建设单位按规定向施工单位提供安全作业环境及安全施工措施所需费用的情况和安全生产专项资金使用计划。

5.设计交底及图纸会审纪要;通过审批的监理规划、监理实施细则、施工组织设计。

6.现场监理部总监理工程师(总监代表)、专业监理工程师、监理员的任命文件、相应资格证书。

7.监理单位对工程项目的施工组织设计(方案)及专项工程施工方案的审查意见及相关资料。

8.施工企业《安全生产许可证》(在有效期内)。

9.施工项目部项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员、质量员的任命文件及相应资格证书。

10.危险性较大的分部分项工程清单。

11.按相关法律法规规定购买的工伤保险缴费凭证。

12.工程项目制定的安全生产责任制度、安全生产专项资金使用计划、安全教育培训计划、消防措施、职业危害防治措施、生产安全事故应急救援预案。

（四）在取得建筑工程施工许可证后3个月内到相关部门完成城市基础设施配套费的核算及缴交。

（五）建设资金已经落实，为           万元。

如未履行承诺，本单位愿接受住房城乡建设主管部门及其他部门依据有关法律法规等给予的行政处罚及处理、建筑市场信用惩戒等。

建设单位(盖章):       建设单位法定代表人(签章):

施工单位(盖章):       施工企业技术负责人(签章):

年   月   日

建筑工程施工许可容缺办理承诺书

：

我单位（申请人）            现就申请               项目容缺办理建筑工程施工许可证，作出承诺如下：

（一）所填写的基本信息真实、准确；

（二）已知晓行政审批机关告知的全部内容；

（三）认为自身能满足行政审批机关告知的条件、标准和要求；

（四）对于约定需要提供的材料，承诺能够在规定期限内予以提供；

（五）承诺能够按以下规定期限补充提交以下申请材料（勾选）

取得施工许可证后1个月内补充提交以下申请材料：

- 上述陈述是申请人真实意思的表示；

（七）若违反承诺或者作出不实承诺造成的一切后果和相应的法律责任，由申请人自行承担。

申请人（单位公章）：         法定代表人（印鉴）：

联系人：                      联系电话：

年  月  日

附件2施工许可变更

施工许可证变更申请表

| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证编号 |  |  | 发证日期 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系人手机 |  |  |
| 变更内容 |  |  |  |  |  |
| 变更事项 |  | 变更前 |  | 变更后 |  |
| 变更原因： |  |  |  |  |  |
| 质量安全监督部门意见： 质量安全监督部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 承 诺 申 明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规、规章，我单位 ,作为项目建设单位，郑重承诺：所申报事项中申报信息、提交的申请材料及有关附件是准确、真实、有效的，扫描及复印件与原件一致，并已经过参建各方的确认，无伪造、编造、篡改等行为，没有虚假、错报、漏报或瞒报，我单位对承诺事项负全责，由此引发的一切法律、经济纠纷以及法律后果、法律责任由我公司承担。 建设单位（盖章） 法定代表人（印鉴） 年 月 日 |  |  |  |  |

- 变更申请表填写说明：

- 1.《建筑工程施工许可证变更申请表》涵盖建筑工程施工许可证的所有变更事项；

- 2.变更事项类别：

| - 建设单位名称 | - 勘察单位名称 | - 设计单位名称 |
| --- | --- | --- |
| - 施工单位名称 | - 监理单位名称 | - 劳务单位名称 |
| - 勘察单位及项目负责人 | - 设计单位及项目负责人 | - 监理单位及总监理工程师 |
| - 劳务单位 | - 建设单位项目负责人 | - 勘察单位项目负责人 |
| - 设计单位项目负责人 | - 施工单位项目负责人 | - 总监理工程师 |
| - 工程名称 | - 合同工期 | - 合同价格 |
| - 建设规模（内容） | - 建设规模（废除部分建设内容） |  |

- 3.针对（1）至（19）项变更事项：质量安全监督部门意见须明确：“以上变更内容已办理质量安全监督手续变更”，并加盖质量安全监督部门印章；

- 4.针对（20）项变更事项：变更后的填写内容应与《合同解除协议》中已修建完成的建设规模及结算价格一致，并在变更原因中明确具体的已建部分具体楼栋及面积、结算价格等内容；质量安全监督部门意见须明确：“已建部分的建设内容                  ，已于    年   月   日完成验收监督手续，同意废除其余部分。”并加盖质量安全监督部门印章。

施工许可证变更申请材料

一、建筑工程施工许可证变更申请表

二、建筑工程施工许可证

三、建设单位营业执照（原件扫描）、建设单位出具的联系人授权委托书、联系人身份证

四、其他材料

（一）建设单位名称变更

1.市场监管部门出具的公司名称准予变更文件

2.变更建设单位名称后的用地批准手续、《建设工程规划许可证》

3.《变更情况说明》，施工单位、监理单位知晓建设单位名称变更，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章

（二）勘察、设计、施工、监理、劳务单位名称变更

1.市场监管部门出具的公司名称准予变更文件

2.变更单位名称后的营业执照及资质证书

3.变更单位名称后的安全生产许可证（施工单位、劳务单位名称变更的提供）

4.《变更情况说明》，建设单位知晓涉及单位变更，加盖建设单位和涉及单位公章

（三）勘察单位、设计单位及项目负责人变更

| 1.《变更情况说明》，明确变更前后勘察单位、设计单位分别承担的工程范围、内容及规模分工，施工现场使用原勘察单位、设计单位设计图纸情况，变更后勘察、设计单位对原设计图设计文件及设计文件变更内容予以认可并承担相应责任的意见，加盖建设单位、变更前涉及单位、变更后涉及单位公章 |  |
| --- | --- |
| 2.变更后勘察单位或设计单位的中标通知书（含招标投标情况书面报告）或直接发包备案表 |
| 3.单位变更后，重新审查的施工图审查合格书 |  |
| 4.变更后单位的营业执照及资质证书 |  |
| 5.变更后单位项目负责人的身份证及执业资格证书 |  |

说明：变更后勘察单位、设计单位及项目负责人是否具备承接本工程资格，由招投标监督部门负责把关；施工许可审批部门对变更后勘察单位、设计单位及项目负责人资质证书、执业资格证书是否在有效期进行把关。

（四）监理单位及总监理工程师变更

1.《变更情况说明》，明确变更前后监理单位分别承担的工程监理范围、内容及规模，加盖建设单位、变更前监理单位、变更后监理单位公章

2.变更后监理单位的营业执照及资质证书

3.变更后监理单位的中标通知书（含招标投标情况书面报告）或直接发包备案表

4.变更后监理单位总监理工程师的身份证及执业资格证书

说明：变更后监理单位及总监理工程师是否具备承接本工程资格，由招投标监督部门负责把关；施工许可审批部门对变更后监理单位及总监理工程师资质证书和执业资格证书是否在有效期进行把关。

（五）建设单位项目负责人、施工单位项目负责人变更

1.《变更情况说明》，建设单位、施工单位、监理单位知晓建设单位、施工单位项目负责人变更，加盖建设、施工、监理单位公章

2.变更后项目负责人的身份证及执业资格证书

3.招投标监督部门出具的同意施工单位项目负责人变更材料（新办施工许可证前变更施工单位项目负责人的提供）

说明：变更后施工单位项目负责人是否具备承接本工程资格，新办施工许可证前变更的，由招投标监督部门负责把关，办理施工许可证后变更的，由质量安全监督部门负责把关；施工许可审批部门对变更后项目负责人执业资格证书是否在有效期进行把关。

（六）勘察单位、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师

1.《变更情况说明》，建设单位和涉及单位知晓勘察单位、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师变更，加盖建设单位和涉及单位公章

2.变更后项目负责人（总监理工程师）的身份证及执业资格证书

3.招投标监督部门出具的勘察单位、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师变更材料（新办施工许可证前变更项目负责人、总监理工程师的提供）

说明：变更后勘察、设计单位项目负责人、监理单位总监理工程师是否具备承接本工程资格，新办施工许可证前变更的，由招投标监督部门负责把关，办理施工许可证后变更的，由质量安全监督部门负责把关；施工许可审批部门对变更后项目负责人、总监理工程师执业资格证书是否在有效期进行把关。

（七）劳务单位变更

1.《变更情况说明》，建设单位、施工单位知晓劳务单位变更，同时载明变更前农民工工资支付情况、工程款支付情况等内容，加盖建设单位、施工单位、变更前劳务单位、变更后劳务单位公章

2.变更后劳务单位的营业执照、资质证书和安全生产许可证

说明：变更后劳务单位是否具备承接本工程资格，由质量、安全监督部门负责把关；施工许可审批部门对变更后劳务单位资质证书是否在有效期进行把关。

（八）工程名称变更

1.变更工程名称后的用地批准手续

2.变更工程名称后的《建设工程规划许可证》

3.《变更情况说明》，建设单位、施工单位、监理单位知晓工程名称变更，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章

（九）合同工期变更

1.《建设工程规划许可证》

2.《变更情况说明》，建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位知晓合同工期变更，同时载明工期倒排计划，加盖建设单位、施工单位、监理单位、劳务单位公章

3.施工单位、劳务单位资质证书及安全生产许可证

说明：施工许可审批部门对施工单位、劳务单位资质证书及安全生产许可证是否在有效期进行把关。

- （十）合同价格变更

1.《变更情况说明》，建设单位、施工单位约定合同价格变更情况，加盖建设单位、施工单位公章

2.变更合同价格后的中标通知书（含招标投标情况书面报告）或直接发包备案表

（十一）建设规模（内容）变更

1.变更前《建设工程规划许可证》及变更后《建设工程规划许可证》

2.变更建设规模后的中标通知书（含招标投标情况书面报告）或直接发包备案表

3.变更后施工图审查合格书

4.变更后特殊建设工程消防设计审查意见书

5.《变更情况说明》，明确建筑面积、建设内容、合同价格变更前后对比情况，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章

- （十二）建设规模（废除部分建设内容）

1.建设单位与施工单位、建设单位与监理单位的合同解除协议（该项目后续建设不变更监理单位的，由建设单位和监理单位提供双方盖章的书面说明）

2.《变更情况说明》，明确变更前已建设内容、结算价格、结算情况，规费退缴、农民工工资给付、合同款项支付情况说明，其余参建单位是否发生变更说明，加盖建设单位、施工单位、监理单位公章

附件3施工许可延期

施工许可证延期申请表

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 施工许可证编号 |  |  | 发证日期 |  |
| 联系人 |  |  | 联系人手机 |  |
| 已延期次数 |  |  |  |  |
| 延期原因： |  |  |  |  |
| 质量安全监督部门意见： 质量安全监督部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 承 诺 申 明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规、规章，我单位 ,作为项目建设单位，郑重承诺：所申报事项中申报信息、提交的申请材料及有关附件是准确、真实、有效的，扫描及复印件与原件一致，并已经过参建各方的确认，无伪造、编造、篡改等行为，没有虚假、错报、漏报或瞒报，我单位对承诺事项负全责，由此引发的一切法律、经济纠纷以及法律后果、法律责任由我公司承担。 建设单位（盖章） 法定代表人（印鉴） 年 月 日 |  |  |  |

施工许可证延期申请材料

1.建筑工程施工许可证延期申请表

2.建筑工程施工许可证

3.建设单位营业执照（原件扫描）、建设单位出具的联系人授权委托书、联系人身份证

附件4施工许可注销

施工许可证注销申请表

| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  | 发证时间 |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |
| 工程完成进度： |  |  |  | 建筑工程施工许可证注销说明： |  |
| 承 诺 申 明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》等法律、法规、规章，作为xxxx项目 的参建单位，郑重承诺：此次申请注销XXX(工程名称)的建筑工程施工许可证书（施工许可编码），所申报事项中申报信息、提交的申请材料及有关附件是准确、真实、有效的，扫描及复印件与原件一致，并已经过参建各方的确认，无伪造、编造、篡改等行为，没有虚假、错报、漏报或瞒报，如提供虚假材料或出具虚假意见，建设、施工、监理、设计、勘察、劳务分包单位愿被记录不良行为。由此引发的一切法律、经济纠纷以及法律后果、法律责任由参建单位承担。 |  |  |  |  |
| 建设单位: 单位盖章、法定代表人印鉴 年 月 日 |  |  | 施工单位: 单位盖章、法定代表人印鉴 年 月 日 |  | 监理单位: 单位盖章、法定代表人印鉴 年 月 日 |
| 劳务分包单位: 单位盖章、法定代表人印鉴 年 月 日 |  |  |  | 质量安全监督部门意见： 质量安全监督部门盖章 年 月 日 |  |

施工许可证注销申请材料

1.施工许可证注销申请表

- 2.工程用地批准手续（用地批准手续发生变化的提供）

3.调规前、调规后建设工程规划许可证及调整规划的书面说明（工程规划许可证发生变化的提供）

4.建筑工程施工许可证

5.建设单位与各参建单位（勘察、设计、施工、监理单位）解除协议书或同意注销意见书（法院判决解除合同的，提交法院裁决意见）

6.施工单位与劳务单位解除协议书或同意注销意见书（法院判决解除合同的，提交法院裁决意见）

附件5施工许可遗失补办

施工许可证遗失补办申请表

| 建设单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |
| 施工许可证编号 |  |  | 发证日期 |  |
| 联系人 |  |  | 联系人手机 |  |
| 建设单位关于遗失补办施工许可证的说明： |  |  |  |  |
| 承 诺 申 明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规、规章，我单位 ,作为项目建设单位，郑重承诺：所申报事项中申报信息、提交的申请材料及有关附件是准确、真实、有效的，扫描及复印件与原件一致，并已经过参建各方的确认，无伪造、编造、篡改等行为，没有虚假、错报、漏报或瞒报，我单位对承诺事项负全责，由此引发的一切法律、经济纠纷以及法律后果、法律责任由我公司承担。 建设单位（盖章） 法定代表人（印鉴） 年 月 日 |  |  |  |

施工许可证遗失补办申请材料

1.施工许可证遗失补办申请表

2.建设单位营业执照，建设单位出具的经办人委托书、被委托人的身份证复印件

3.登报申明作废的整版报纸或公共网络媒体申明作废整版网页截图

4.原《建筑工程施工许可证》复印件

5.质量监督注册表（原施工许可证缺失部分五方责任主体信息的提供）

附件6既有公共建筑装饰装修施工许可

既有公共建筑装饰装修施工许可证申请表

工程概况

| 建设单位名称 |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有制性质 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 建设单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |
| 建筑面积 |  | 平方米 |  |  | 合同价格 | 万元 |
| 施工中标通知书号： |  |  |  |  |  |  |
| 施工图设计文件审查批准号： |  |  |  |  |  |  |
| 合同工期 |  | 天 | 计划开工日期： 计划竣工日期： |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  | 项目负责人执业资格证编号 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |
| 资质等级 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 项目负责人执业资格证编号 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 身份证号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 项目负责人执业资格证编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证编号 |  |
| 企业资质编号 |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |
| 施工员 |  |  |  |  | 证号 |  |
| 安全员 |  |  |  |  | 证号 |  |
| 劳务分包单位 |  |  |  |  |  |  |
| 承 诺 申 明 | 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国建筑法》《建筑工程施工许可管理办法》等法律、法规、规章，我单位 ,作为项目建设单位，郑重承诺：所申报事项中申报信息、提交的申请材料及有关附件是准确、真实、有效的，扫描及复印件与原件一致，并已经过参建各方的确认，无伪造、编造、篡改等行为，没有虚假、错报、漏报或瞒报，我单位对承诺事项负全责，由此引发的一切法律、经济纠纷以及法律后果、法律责任由我公司承担。 建设单位（盖章） 法定代表人（印鉴） 项目负责人： 身份证号： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 施工单位（盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位（盖章） 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

安全生产承诺书1

建设单位法定代表人 工程安全生产责任承诺书 本人是 公司的法定代表人，对 工程项目的建设工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字（公司章）： 身份证号： 签字日期： 年 月 日

建设单位项目负责人 工程安全生产责任承诺书 本人受 单位（法定代表人 ）授权，担任 工程项目的项目负责人（建设），对 工程项目的建设工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字： 身份证号： 注册执业资格： 注册执业证号（注册章）： 签字日期： 年 月 日

安全生产承诺书2

施工单位法定代表人 工程安全生产责任承诺书 本人是 公司的法定代表人，对 工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字（公司章）： 身份证号： 签字日期： 年 月 日

施工单位项目负责人 工程安全生产责任承诺书 本人受 单位（法定代表人 ）授权，担任 工程项目的项目负责人（施工），对 工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字： 身份证号： 注册执业资格： 注册执业证号（注册章）： 签字日期： 年 月

安全生产承诺书3

监理单位法定代表人 工程安全生产责任承诺书 本人是 公司的法定代表人，对 工程项目的监理工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字（公司章）： 身份证号： 签字日期： 年 月 日

监理单位项目负责人 工程安全生产责任承诺书 本人受 单位（法定代表人 ）授权，担任 工程项目的项目负责人（监理），对 工程项目的建设工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对该工程施工期间承担相应的安全责任，杜绝安全事故发生，确保安全生产。 承诺人签字： 身份证号： 注册执业资格： 注册执业证号（注册章）： 签字日期： 年 月 日

既有公共建筑装饰装修施工许可证申请材料

- 1.建筑装修工程施工许可申请表；（含承诺书）

- 2.建设单位营业执照；法人身份证；（如委托他人办理，须提交委托书及被委托人身份证明）

- 3.房屋所有权证或者证明其合法权益的有效凭证；（如房屋产权或购房合同、房屋租赁合同）；新建房屋如无或不能提供有效证明，出具房屋质量监督部门的竣工验收证明及建设工程规划许可证及附件；

- 4.按规定需要招投标的工程提交中标通知书

- 5.建设项目施工图设计文件审查合格书（如属特殊工程，需办理特殊建设工程消防设计审查）

- 6.资金落实的说明

- 7.施工单位营业执照、资质证书、安全生产许可证；施工组织计划书；

- 8.监理单位营业执照、资质证书；监理大纲。